龍門國中學生家長會【八年級冷氣機工作小組】

第一次工作會議紀錄

日期：中華民國98年2月26日／11:30-13:00

地點：家長會辦公室

出席：八年級冷氣機工作小組委員（家長代表）－－

808魏安業（尚均媽媽）、809陳美如（李耘媽媽）、813許明光（舒宜爸爸）、

816張時中（立心爸爸）。

請假：81陳高峰（宗安爸爸）。

列席：806孫震東（孫瑋爸爸／家長代表）、812鄭雪櫻（佳翰媽媽／家長代表）、

802游碧宜（翎翔媽媽／秘書）、804黃慧鈴（俊岳媽媽／資訊組召集人）、

808陳維健（含光爸爸／八年級副會長）。

主席：808陳維健（含光爸爸／八年級副會長）

816張時中（立心爸爸）

記錄：808魏安業（尚均媽媽）

主席致詞：（陳維健副會長）

1.「八年級冷氣機工作小組」係依據本學期2月17日「八年級家長代表座談會」決議產生，並推選五位家長代表，由於還沒有推選出召集人，所以先由本人召集第一次會議，待選出召集人後，日後本小組之運作與會議之召開，要辛苦召集人。

2.除了五位家長代表外，806及812兩班級有些特殊情形必須討論，因此今天也邀請這兩班的家長代表列席。

3.為方便今日之討論與日後工作之開展，個人研擬了壹份〈工作備忘錄〉如下，謹供在座家長代表參考，如果各位同意，是否以這份〈工作備忘錄〉的相關事宜做為我們今日會議的議題／議程，討論不完或較不急迫的事務就留待下次會議處理。

【決議】同意。

【八年級冷氣機工作小組工作備忘錄】

一、基本運作原則：以下事宜將提請家長會常委會暨會員大會追認－－

（一）定位：依獨立運作精神，對八年級全體家長及家長會負責。

（二）家長會會務同仁提供後勤支援與聯繫協調服務（學校處室及各班親師）。

（三）職掌：於家長會正式成立冷氣機專責部門前，以任務編組方式暫代行有關冷氣機承接、移交／點收、管理、冷氣基金等事宜，任務交接予前述專責部門後解散。

【決議】 1.同意。原則上八年級冷氣機工作小組做為家長會冷氣機專責管理單位的前身，對八年級全體家長及家長會負責。 2.籲請家長會早日召開會員大會，成立冷氣機專責管理單位，除可將本小組納入運作外，亦可擴及七年級與九年級家長代表。

二、行政分工：

（一）召集人、副召集人、執行秘書。

（二）會務同仁。

（三）八年級各班聯絡網。

【決議】 1.召集人：816張時中（立心爸爸），副召集人：813許明光（舒宜爸爸），執行秘書：808魏安業（尚均媽媽）。 2.由五位家長代表建立「八年級各班聯絡網」，分頭聯繫並瞭解各班級勸募進度以及對冷氣機事宜的建議。 3.家長會會務同仁提供必要之行政支援與後勤服務。

【以下議程由張時中召集人與陳維健副會長共同主持】

三、冷氣（機）基金勸募：以下事宜將提請家長會常委會暨會員大會追認－－

（一）現況分析。

（二）進度掌握。

（三）經費收繳與代管。

（四）捐贈家長會事宜：

1.修正捐贈程序：所得款項捐贈予家長會，由家長會統一承接現有九年級教室全數冷氣機。

2.各班收據與正式捐款收據之處理原則。

3.捐贈儀式。

（五）冷氣（機）基金管理及移交事宜：

（六）可能變數與其他？

【決議】 1.冷氣機工作小組將於3月18（週三）前聯繫八年級各班家長代表，瞭解募款情況，以利家長會召開會員大會時針對冷氣機相關議題進行討論。 2.各班勸募所得款項請家長會統一給予收據，做為各班內部帳務憑證；捐款家長個人如需要報帳或節稅，捐款收據（證明）亦請家長會開立，請各班家長在募款告一段落後，統一將有捐款收據（證明）需求之家長名單彙整送至家長會，由家長會統一處理。 3.據瞭解：冷氣（機）基金勸募工作目前各班情況尚稱順利。少數有疑慮之家長，將由八年級副會長會同相關家長代表說明及澄清。 4.捐贈程序： 【甲案：先由八年級購機，再捐贈予家長會】八年級勸募冷氣機經費後，向九年級承購全數冷氣機，並將全數冷氣機捐贈予家長會，餘款捐贈予家長會做為「冷氣（機）基金」。 【乙案：八年級先捐款予家長會，再由家長會購機】募款所得直接贈予家長會，再由家長會向九年級承購全數冷氣機。 以上兩案提請會員大會討論，在未定案前先推動勸募工作，冷氣機工作小組執行必要的承接協調，同時對冷氣機功能、運作進行初步瞭解。

四、交接工作：

（一）流程／日程／工作細節。

（二）與九年級之協商／承接費用之撥款原則。

（三）可能變數與其他？

【決議】 1.詳細的流程、日程及工作細節將在家長會常委會暨會員大會召開後，再做進ㄧ步討論。 2.將擇期與九年級協商承接費用、維修保養事宜以及撥款原則。

五、教室配置：

（一）現場初勘：3月5日（週四）中午12:00-12:30

（二）機器現況：噪音、功能等。

（三）教室之承接與調整。

【決議】 1.聯繫專業水電／冷氣機師傅於3月5日聯同冷氣機工作小組進行會勘。勘查結果請專業水電／冷氣機師傅簽名以具備公信力，做為日後協商以及可能維修費用的依據。 2.請游碧宜秘書洽詢問學校長期合作廠商（宸嵩水電工程公司），來校協助勘查；該公司如果無法配合，再另擇其他廠商。 3.勘查若需費用，將提請家長會協助於雜支項下支出。

六、冷氣機／設備：測試／確認／保養／維修／移交／點收

【決議】 1.預計6月9日（週二）九年級畢業典禮後，再對全數冷氣機進行全面勘查。 2.提請會員大會討論：家長會成立冷氣（機）基金專屬項目，針對每屆新生收款，以作為日後冷氣機的維修及保養之用。 3.建議家長會成立專責管理單位後，將冷氣機的使用、日常保養及濾網清洗的方法，拍成教學影片。建議邀請806家長代表孫震東先生協助，以教育龍門學子愛惜使用此一資源。

七、其他特殊需求：

（一）冷氣電費。

（二）806、812。

（三）其他？

【決議】 1.將806孫瑋案例作為通例，請學校考量設置無障礙教室及使用空間，包括冷氣需求、活動動線等，做通盤設計規劃。同時藉由孫瑋案例，向教育局申請校園無障礙設施改善經費，日後學校如有相同或類似案例，亦可受惠。 2.冷氣電費與收費，相關之配線工程、維修保養費用等，今日暫不討論 3.有關812班級家長的建議與疑慮，將提至家長會常委會討論。同時請812家長代表轉達及溝通「八年級家長代表座談會」之立場與原則。